WBS (일정 계획표)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | Semi-Project · ONFIT - RPA 기반 패션 트렌드 분석 및 쇼핑몰 운영 자동화 플랫폼 |
| 팀 | 팀명 미정 · 송성근, 황상옥, 안종범, 이승호 |
| 단계 / 작성일 | 기획 / 2026-10-20 |
| 프로젝트 기간 | 2~3주 예정 (시작일·종료일 미정) |

▏ 1. 단계별 일정

| 단계 | 기간 | 예상 시간 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 기획 | 1주차 초반 | 협의 후 확정 | 프로젝트 기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서 |
| 2. 분석 | 1주차 초반 | 협의 후 확정 | 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표 |
| 3. 설계 | 1주차 중반 | 협의 후 확정 | ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서 |
| 4. 개발 | 1주차 후반~3주차 초반 | 협의 후 확정 | GitHub 소스코드, 기능 구현 목록 |
| 5. 테스트 / 배포 | 2~3주차 후반 | 협의 후 확정 | 테스트 결과서, 배포 URL, 결과보고서 |
| 합계 | 2~3주 | 미정 | 일정 및 총 투입 시간은 팀 협의 후 확정 |

▏ 2. 상세 WBS

| WBS | 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 팀 구성 및 ONFIT 주제 확정 |  | 1주차 | 1주차 | 기획서 |
| 1.2 | 위험 요인 식별·대응 계획 |  | 1주차 | 1주차 | 위험 관리 계획서 |
| 1.3 | 일정·업무 분담 계획 수립 |  | 1주차 | 1주차 | 역할 분담표, WBS |
| 2.1 | 요구사항 정의 |  | 1주차 | 1주차 | 요구사항 정의서 |
| 2.2 | Spring Boot·FastAPI 아키텍처 설계 |  | 1주차 | 1주차 | 시스템 구성도 |
| 2.3 | React·Java·Python 개발 환경 구축 |  | 1주차 | 1주차 | 개발 환경 구성표 |
| 3.1 | MySQL ERD·테이블 설계 |  | 1주차 | 1주차 | ERD·테이블 정의서 |
| 3.2 | 쇼핑몰·관리자 UI 설계 |  | 1주차 | 1주차 | 화면 설계서 |
| 3.3 | REST API 및 RPA 흐름 설계 |  | 1주차 | 1주차 | API 명세서 |
| 4.1 | React 쇼핑몰 화면 개발 |  | 1~2주차 | 2주차 | 프런트엔드 소스코드 |
| 4.2 | Spring Boot 상품·주문 API 개발 |  | 1~2주차 | 2주차 | Java 소스코드 |
| 4.3 | FastAPI·트렌드 수집 및 분석 |  | 2주차 | 2~3주차 | Python/RPA 소스코드 |
| 4.4 | 엑셀 발주서 자동화 및 서버 연계 |  | 2주차 | 2~3주차 | 기능 구현 목록 |

| WBS | 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 단위·통합 테스트 |  | 2~3주차 | 3주차 | 테스트 결과서 |
| 5.2 | 오류 수정 및 기능 보완 |  | 2~3주차 | 3주차 | 결함 조치 내역 |
| 5.3 | 배포·CI 구성 및 접속 확인 |  | 3주차 | 3주차 | 배포 URL |
| 5.4 | 최종 시연 및 결과물 제출 |  | 3주차 | 3주차 | 결과보고서 |

▏ 3. 간트 차트

| ONFIT Semi-Project 일정 | 1주차 | 2주차 | 3주차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 진행 예정 |  |  |
| 분석 | 진행 예정 |  |  |
| 설계 | 진행 예정 |  |  |
| 프런트엔드 개발 | 진행 예정 | 진행 예정 |  |
| Spring Boot 개발 | 진행 예정 | 진행 예정 |  |
| FastAPI / RPA 개발 |  | 진행 예정 | 진행 예정 |
| 통합 연계·발주서 |  | 진행 예정 | 진행 예정 |
| 테스트·오류 수정 |  | 진행 예정 | 진행 예정 |
| 배포·제출 |  |  | 진행 예정 |

▏ 4. 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 기획·설계 완료 | 기획서·ERD·화면·API 명세 검토 |
| 2주차 | 핵심 기능 완성 | 상품 조회→장바구니→모의 주문 시연 |
| 3주차 | 자동화·통합 완료 | Spring Boot 및 FastAPI, 트렌드 수집·발주서 시연 |
| 3주차 말 | 제출 및 발표 | 테스트 결과·접속 주소·결과보고서 확인 |