위험 관리 계획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | Semi-Project · ONFIT - RPA 기반 패션 트렌드 분석 및 쇼핑몰 운영 자동화 플랫폼 |
| 팀 | 팀명 미정 · 송성근, 황상옥, 안종범, 이승호 |
| 단계 / 작성일 | 기획 / 2026-10-20 |

▏ 1. 위험 평가 기준

•  발생 가능성 / 영향도: 상(3) · 중(2) · 하(1)

•  위험도 = 발생 가능성 × 영향도 → 6 이상: 집중 관리, 3~4: 정기 점검, 2 이하: 모니터링

▏ 2. 위험 식별 및 대응 계획

| ID | 위험 요인 | 가능성 | 영향도 | 위험도 | 대응 방안 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 외부 패션 사이트 자동화 접근 제한 | 3 | 3 | 9 | 허용된 API·웹페이지만 수집, 자체 Mock 트렌드 사이트에서 RPA 시연 |  |
| R-02 | 페이지 구조 변경으로 수집 실패 | 2 | 3 | 6 | 셀렉터 설정 분리, 대기·재시도·실패 로그로 대응 |  |
| R-03 | 2~3주 대비 개발 범위 과다 | 3 | 3 | 9 | MVP 우선: 상품·모의 주문·트렌드 수집·발주서, 확장 기능 후순위 |  |
| R-04 | 외부 API 한도·데이터 누락 | 2 | 2 | 4 | 수집 주기 제한, 캐시·이전 데이터 사용, 수집 시각 표시 |  |
| R-05 | Spring Boot·FastAPI 연동 지연 | 3 | 3 | 9 | API 명세 선확정, 샘플 호출 우선, 타임아웃·오류 응답 정의 |  |
| R-06 | 배포 비용·API 키 노출 | 2 | 3 | 6 | Docker 로컬 검증, 환경 변수·GitHub Secrets 사용, 비용 확인 |  |
| R-07 | 팀원 4→3명 변경·일정 지연 | 2 | 3 | 6 | 담당 확정 시 백업 지정, 핵심 기능 기준 일정 재조정 |  |

▏ 3. 모니터링 및 보고

•  일일 마감회의에서 위험 상태(신규·진행·종결)를 점검하고 프로젝트 진행일지에 기록

•  위험도 6 이상 항목은 즉시 팀 내 공유하고 일정·범위 조정안을 협의

•  각 단계 종료 시 위험 관리 대장을 갱신하고 산출물에 반영