기능 구현 목록

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | Semi-Project · ONFIT(온핏) - RPA 기반 패션 트렌드 분석 및 쇼핑몰 운영 자동화 플랫폼 |
| 팀 | 송성근, 황상옥, 안종범, 이승호 |
| 단계 / 작성일 | 개발 / 미정 |

▏ 1. 구현 현황 요약

| 구분 | 계획 | 완료 | 부분 완료 | 미구현 | 완료율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용자 기능 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
| RPA 기능 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 관리자 기능 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 합계 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0% |

▏ 2. 기능별 구현 내역

| ID | 기능 | 요구사항 | 담당 | 구현 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 회원가입 | FR-01 |  | 이메일 중복 확인, 안전한 비밀번호 해시 저장 | 미구현 |
| F-02 | 로그인 | FR-01 |  | JWT 인증 및 로그인 상태 처리 | 미구현 |
| F-03 | 상품 검색 | FR-02 |  | 키워드·카테고리 필터 및 상품 정렬 | 미구현 |
| F-04 | 상품 목록 | FR-03 |  | 가격·이미지·카테고리·재고 표시 | 미구현 |
| F-05 | 상품 상세 | FR-04 |  | 옵션·수량 선택, 재고 조회 | 미구현 |
| F-06 | 트렌드 추천 | FR-05 |  | 수집 키워드 기반 상품 노출 | 미구현 |
| F-07 | 모의 주문 | FR-06 |  | 주문 생성, 재고 검증 및 트랜잭션 | 미구현 |
| F-08 | 주문 내역 | FR-07 |  | 주문 상태 확인, 내역 조회 | 미구현 |
| F-09 | 트렌드 수집 | FR-08 |  | 허용된 소스 또는 모의 사이트 Playwright 수집 | 미구현 |
| F-10 | 데이터 정제 | FR-09 |  | Pandas 정규화·중복 제거·적재 | 미구현 |
| F-11 | 발주서 생성 | FR-10 |  | OpenPyXL로 주문별 발주서 작성 | 미구현 |
| F-12 | 수집 상태 관리 | FR-11 |  | 작업 ID, 완료·실패·재시도 기록 | 미구현 |
| F-13 | 트렌드 분석 | FR-12 |  | 키워드 순위·변화량 산출 및 시각화 | 미구현 |

| ID | 기능 | 요구사항 | 담당 | 구현 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-14 | RPA 모니터링 | FR-13 |  | 관리자 작업 로그·상태·오류 조회 | 미구현 |

▏ 3. 개발 중 주요 이슈 및 조치

| 이슈 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| Spring–FastAPI 연동 문제 (예상) | 내부 API 인증·타임아웃·스키마 불일치 | OpenAPI 계약과 통신 테스트로 검증 예정 |
| RPA 데이터 수집 실패 (예상) | 페이지 구조 변경, 네트워크 지연 | Mock 사이트 우선 검증·재시도·실패 로그 |
| 주문·발주 중복 (예상) | 중복 요청 및 동시성 문제 | 주문 트랜잭션·작업 ID·중복 방지 적용 예정 |

※ 개발 전 초안: 완료 건수 및 실제 문제 해결 내역은 구현·검증 후 갱신합니다.