결과보고서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과정명 | 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발 |
| 프로젝트 | Semi-Project · ONFIT - RPA 기반 패션 트렌드 분석 및 쇼핑몰 운영 자동화 |
| 팀 | 송성근, 황상옥, 안종범, 이승호 |
| 프로젝트 기간 | 2~3주 예정 (정확한 일정 미정) |
| 제출일 |  |

1. 프로젝트 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 주제 | RPA 기반 패션 쇼핑몰 및 운영 자동화 |
| 목적 | 패션 트렌드 수집·분석과 주문 기반 발주서 작성을 자동화해 고객의 상품 탐색과 관리자의 반복 업무를 지원 |
| 주요 기능 | 패션 상품 조회·검색, 장바구니, 모의 주문, 관리자 상품·주문 관리, 트렌드 수집·분석, Excel 발주서 |
| 기술 스택 | React·TypeScript, Spring Boot·JPA, Python·FastAPI, MySQL, Playwright·Pandas·OpenPyXL, Docker·GitHub Actions |

2. 수행 내용 (단계별)

| 단계 | 기간 | 수행 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 1주 차 | 팀 구성·주제 선정, 범위 및 위험 요인 정리, 일정 수립 | 기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서 |
| 분석 | 1주 차 | 기능·비기능 요구사항 정리, 이중 백엔드 및 RPA 연동 방식 분석 | 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표 |
| 설계 | 1주 차 | MySQL 테이블 관계, 쇼핑몰 UI, Spring Boot–FastAPI API 설계 | ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서 |
| 개발 | 1~3주 차 | React 화면, Spring Boot 주문 API, FastAPI RPA 및 Excel 발주서 연동 | 소스코드, 기능 구현 목록 |
| 테스트 / 배포 | 마지막 주 | 단위·통합 테스트, 오류 보완, 배포 및 문서 최종 정리 | 테스트 결과서, 배포 URL, 결과보고서 |

3. 프로젝트 결과

| 목표 | 결과 | 달성 |
| --- | --- | --- |
| 패션 트렌드 데이터 자동 수집 |  |  |
| 쇼핑몰 상품 조회 및 모의 주문 구현 |  |  |
| Spring Boot와 FastAPI 내부 API 연동 |  |  |
| 주문 기반 Excel 발주서 자동 생성 |  |  |
| 통합 테스트 및 배포 |  |  |
| 기능 구현율 |  |  |

4. 팀원별 기여

| 이름 | 역할 | 주요 기여 |
| --- | --- | --- |
| 송성근 |  |  |
| 황상옥 |  |  |
| 안종범 |  |  |
| 이승호 |  |  |

5. 문제 해결 사례

| 문제 | 해결 |
| --- | --- |
| 외부 패션 데이터 수집처의 자동화 접근 제한 | 개발 단계는 자체 Mock 페이지를 이용하고 외부 연동은 허용된 API·데이터 소스만 사용 (예정) |
| Spring Boot–FastAPI 연동 오류 가능성 | 서비스별 책임 분리, 내부 API 인증 및 타임아웃·오류 처리 설계 (예정) |
| 중복 주문·발주서 생성 가능성 | 트랜잭션·요청 식별자 및 중복 처리 방지 방안 검토 (예정) |

※ 위 표는 예상 위험과 대응 계획이며, 실제 발생한 결함 및 해결 실적은 개발 후 수정합니다.

6. 개선점 및 Final-Project 연계 계획

• 트렌드 분석은 초기에는 키워드 기반 지표로 구성하며, 향후 사용자 행동 데이터 기반 개인화 추천으로 확장 검토

• RPA 실행은 Mock 데이터 수집부터 검증하고, 실제 운영 시 작업 스케줄링·재시도·모니터링을 보강

• Spring Boot–FastAPI 연동, Docker 및 GitHub 협업 경험을 메인프로젝트의 AI·데이터 서비스 설계에 활용 검토

※ 본 문서는 프로젝트 시작 전 작성한 결과보고서 양식입니다. 실적·수치·담당자·제출일은 실제 확인 후 기재합니다.